**ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ**

 По сблокированным домам (по ГП) (19,20,21,56), жилищного комплекса по адресу: Московская обл., Дмитровский район, городское поселение Икша, пос. ОПХ «Ермолино»

8-й этап строительства от «22» августа 2017 г.

Дата внесения изменений: **13.12.2017 г.**

Дата опубликования изменений: **13.12.2017 г.**

Внести изменения в Раздел 11: «О разрешении на строительство»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **11.1. О разрешении на строительство** | 11.1.1 | Номер разрешения на строительство | **RU50520000-187** |
| 11.1.2 | Дата выдачи разрешения на строительство | **24.11.2014 г.** |
| 11.1.3 | Срок действия разрешения на строительство | **до 01.03.2018 г.** |
| 11.1.4 | Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство | **до 01.06.2018 г.** |
| 11.1.5 | Наименование органа, выдавшего разрешение на строительство | **Администрация Дмитровского муниципального района Московской области** |

Внести изменения в Раздел 17: «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 17.1. О примерном графике реализации проекта строительства | 17.1.1 | Этап реализации проекта строительства | 20 процентов готовности |
| 17.1.2 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства |  II квартал 2017 г |
| 17.1.3 | Этап реализации проекта строительства | 20 процентов готовности |
| 17.1.4 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства | III квартал 2017 г |
| 17.1.5 | Этап реализации проекта строительства | 20 процентов готовности |
| 17.1.6 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства | IV квартал 2017 г |
| 17.1.7 | Этап реализации проекта строительства | 80 процентов готовности |
| 17.1.8 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства | I квартал 2018 г |
| 17.1.9 | Этап реализации проекта строительства | Получение РВЭ  |
| 17.1.10 | Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства | II квартал 2018 г |

Генеральный директор ООО «ВР ГРУПП Альянс» Загребин А.Н.